# ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2023 г. N 789-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 03.06.2024 N 231-пп, от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации", постановлений Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года N 540-пп "Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области", от 23 октября 2023 года N 591-пп "Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить государственную программу Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области" (далее - Программа, прилагается).

2. Министерству строительства Белгородской области (Козлитина О.П.), управлению государственного жилищного надзора Белгородской области (Бредихин М.И.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов, муниципальных и городских округов при разработке муниципальных программ развития учитывать положения Программы.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп)

4. Признать утратившим силу с 1 января 2024 года постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 441-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Базарова В.В.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля начиная с 2025 года, об исполнении - к 12 апреля 2031 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор Белгородской области

В.В.ГЛАДКОВ

# Приложение

Утверждена

постановлением

Правительства Белгородской области

от 25 декабря 2023 г. N 789-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 03.06.2024 N 231-пп, от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

государственной программы Белгородской области "Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области"

### 1.1. Оценка текущего состояния жилищного

строительства Белгородской области

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Белгородской области в период с 2020 по 2022 год составил 3154,4 тыс. кв. метров, из них многоквартирного жилья - 575,2 тыс. кв. метров, индивидуального - 2579,2 тыс. кв. метров. Построено свыше 26 тысяч квартир и 19,9 тысячи индивидуальных домов.

По итогам 2022 года объем ввода жилья составил 840,6 тыс. кв. метров, из них многоквартирные дома - 212,4 тыс. кв. метров, индивидуальное жилищное строительство - 628,2 тыс. кв. метров. Максимальное значение показателя было достигнуто в 2015 году в объеме 1554,9 тыс. кв. метров.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2022 года составила 35,0 кв. метра на одного человека.

По объему введенного жилья в расчете на 1 жителя Белгородская область на протяжении ряда лет входит в лидирующую десятку регионов Российской Федерации.

Ввод жилья на одного человека в 2022 году составил 0,55 кв. метра.

В советский период (с 1986 по 1990 год) осуществлялось преимущественно строительство многоквартирного жилья, доля индивидуальных жилых домов в общем объеме вводимого жилья составляла менее 9 процентов.

Рост объемов индивидуального жилищного строительства начался в 1994 году с момента создания Государственного унитарного предприятия "Белгородский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" (далее - Фонд), с его помощью введено в эксплуатацию около 8,3 млн кв. метров индивидуальных жилых домов. В 2021 году доля индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) в общем вводе жилья достигла максимума и составила 87,2 процента. В 2022 году доля ИЖС в общем вводе жилья составила - 75 процентов. Такие показатели достигнуты за счет финансовой поддержки застройщиков и льготных земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

В области создана необходимая нормативная и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

В целях обеспечения многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Белгородской области также принята соответствующая нормативная база.

Так на территории Белгородской области из 16777 многодетных семей для постановки на учет в качестве нуждающихся обратились 4296, из них поставлено на учет 3510 семей. Для семей сформировано 3614 участков.

В целях развития отрасли жилищного строительства на территории Белгородской области было создано Акционерное Общество "Белгородская ипотечная корпорация" (далее - АО "БИК"), основным направлением которого также является реализация для жилищного строительства участков и создание благоприятных условий для возведения жилого дома.

Объем земельного фонда ИЖС АО "БИК" по состоянию на 1 января 2023 года составляет более 1650 га земельных участков (указанный показатель по состоянию на 1 января 2022 года составлял 1829 га).

В 2023 - 2024 годах АО "БИК" планирует вовлечь в продажу около 2200 земельных участков, в том числе около 1300 участков в Белгородском районе.

Продажи земельных участков сократились на 48 процентов относительно уровня 2021 года.

Основные причины снижения продаж:

- финансовые трудности у граждан;

- рост цен на строительные материалы и услуги;

- сложная геополитическая ситуация.

Объем ввода ИЖС за 2022 года снизился на 38 процентов по сравнению с уровнем 2021 года по следующим причинам:

- переход на 7-летний срок строительства по договорам купли/продажи АО "БИК";

- снижение объемов финансирования выдачи займов Фонда;

- "заморозка" строительства на земельных участках АО "БИК" и муниципалитетов.

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам 2022 года улучшили жилищные условия:

- 587 молодых семей. Основную социальную выплату в размере 35 процентов (30 процентов) от расчетной стоимости жилья получили 542 молодых семьи, на сумму 531,0 млн рублей. Дополнительными выплатами воспользовались 45 семей на общую сумму 24,3 млн рублей (порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья представлен в приложении 2 Программы);

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп)

- 56 федеральных из числа льготных категорий граждан (ветераны ВОВ, инвалиды, ветераны боевых действий, Чернобыльцы и граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера), освоили 113,1 млн рублей;

- для детей сирот приобретено 311 жилых помещений, 3 помещения были предоставлены из муниципального жилищного фонда, освоено 726,8 млн рублей.

Расширен перечень категорий граждан, обеспечиваемых жильем за счет средств областного бюджета:

- для обеспечения жильем многодетных семей предусмотрено 1022,4 млн рублей, Фондом осуществлялось строительство 145 индивидуальных жилых домов, из которых 129 - введены в эксплуатацию;

- для семей, имеющих детей-инвалидов, органами местного самоуправления приобретено 62 жилых помещения на общую сумму 346,7 млн рублей (в том числе 22,1 млн рублей - средства местного бюджета).

Стимулирование спроса на жилье обеспечено развитием рынка ипотечного жилищного кредитования. Удалось обеспечить законодательные и экономические условия для ускоренного развития ипотечного жилищного кредитования.

Ипотечное кредитование является основным рыночным способом улучшения жилищных условий. Ежегодно около 50 процентов всех сделок с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, а в 2020 - 2021 годах в условиях низких ставок по рыночным кредитам и реализации программы "Льготной ипотеки" эта доля достигала 75 - 80 процентов на первичном рынке.

В 2022 году выдано более 10,9 тыс. ипотечных (жилищных) кредитов на общую сумму 39,7 млн рублей.

В 2020 году в целях поддержки граждан и рынков жилья и ипотеки в условиях ухудшения макроэкономической ситуации из-за пандемии запущена программа льготной ипотеки на новостройки. Принятые решения позволили не допустить снижения уровня ипотеки и жилищного строительства.

На базе ипотеки с господдержкой в регионе реализуется программа "Губернаторская ипотека" для работников бюджетной сферы, которая финансируется за счет средств бюджета области. С начала действия программы субсидией воспользовались более 650 работников бюджетной сферы. За 2020 - 2022 г. освоено 59,3 млн рублей средств областного бюджета.

Также в рамках программы "Губернаторская ипотека" для граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотрена мера поддержки в виде предоставления ежемесячной субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом в размере 6 процентов годовых на остаток задолженности по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитной или иной организации (порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов представлен в приложении N 4 к Программе).

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 03.06.2024 N 231-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп)

Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

### 1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация приоритета позволит Белгородской области к 2030 году:

1. Увеличить объем жилищного строительства, в том числе нарастить объем ввода многоквартирного жилья - не менее 750 тыс. кв. метров ежегодно.

2. Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержать отдельные категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых и многодетных семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

3. Обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для развития комфортного жилищного строительства на территории Белгородской области.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в области направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий государственной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

В целях предложения индивидуальным застройщикам достойной альтернативы строительству жилых домов классическим способом реализуются модели продаж готовых домов, построенных подрядными организациями индустриальным способом.

Индустриальный метод позволяет существенно сократить сроки строительства готового дома, а также снизить его себестоимость. Главные цели индустриального строительства: обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений, создание необходимых условий для развития социальной и инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, формирование комфортной городской среды.

Для достижения целевых показателей по вводу жилья национального проекта "Жилье и городская среда", а также в рамках формирования современного жилого фонда в регионе стоит задача перераспределения доли ввода жилья между многоквартирным и индивидуальным жильем в сторону развития сектора строительства многоквартирного жилья.

Рост ввода многоквартирного жилья необходим региону, в том числе чтобы создать конкуренцию на рынке новых квартир и не допустить роста цен.

Увеличить темпы строительства и популярность многоквартирного жилья планируется за счет привлечения новых земельных участков, использования инфраструктурного бюджетного кредита для развития новых микрорайонов.

На сегодняшний день комплексное развитие территорий является одним из ключевых направлений градостроительного развития региона. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни горожан, его сохранения и преумножения.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

### 1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области" направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", включающей следующие целевые показатели:

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп)

- улучшение жилищных условий не менее 51,1 тыс. семей и увеличение объема жилищного строительства до 1,623 млн кв. метров к 2030 году.

Достижение национальных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

- федеральных проектов "Жилье", "Ипотека", "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

### 1.4. Задачи государственной программы, определенные

в соответствии с национальными целями развития

Российской Федерации

Мероприятия государственной программы на региональном уровне направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории региона.

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации государственной программы:

- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

- создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;

- развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом на территориях, предназначенных для реализации комплексного развития;

- обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Результатами осуществления указанных задач являются:

- обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 51 тыс. семей;

- достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 41 кв. метр на 1 человека к 2030 году;

- обеспечен объем многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, в размере не менее 800,0 тыс. кв. метров;

- созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и осуществлен переход на обеспечение их жильем в плановом порядке;

- увеличены объемы строительства многоквартирного жилья;

- увеличены объемы индивидуального жилищного строительства, возводимые индустриальным способом;

- увеличена доля жилья, строящегося с применением мер поддержки спроса и предложения на жилье;

- реализация мероприятий на 12 потенциальных площадках, отобранных под комплексное развитие территорий в 2021 - 2022 годах;

- общая площадь ввода жилья по отобранным площадкам к 2030 году составит 783 тыс. кв. метров жилья;

- с 2023 по 2035 год принято 30 решений и (или) заключено договоров по комплексному развитию территорий с общим вводом жилья не менее 1000 тыс. кв. м;

- повышение качества и снижение стоимости квадратного метра возводимого жилья.

Ожидаемым социальным эффектом по итогам реализации мероприятий государственной программы является улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья.

Основными барьерами, сдерживающими развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом, являются:

- отсутствие профессионального и квалифицированного рынка строительных услуг;

- низкий уровень развития ипотечного кредитования кредитными организациями на цели строительства объектов индивидуального жилищного строительства.

Для обеспечения развития индустриального строительства индивидуальных жилых домов на территориях комплексного развития необходима подготовка под строительство и обеспечение инфраструктурой земельных участков в населенных пунктах.

Вызовами являются:

- отсутствие эффективных ипотечных продуктов и доступных механизмов финансирования индустриального строительства индивидуальных жилых домов;

- отсутствие законодательного регулирования вопросов управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Задачами являются:

- обеспечение доступности строительства или приобретения индивидуального жилого дома, в том числе за счет средств ипотечного кредита;

- формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Для эффективного решения задач предусмотрены следующие мероприятия:

- совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;

- расширение программы ипотечного кредитования строительства объектов индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- распространение механизма использования счетов эскроу на деятельность по строительству объектов индивидуального жилищного строительства;

- предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством государственной регистрации прав на построенные на них жилые дома в установленный срок;

- формирование банка земельных участков с доступной инженерной и транспортной инфраструктурой;

- внедрение реестра типовых проектов для строительства индивидуальных жилых домов;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом;

- развитие модульного строительства, стимулирование производства и применения домокомплектов;

- формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Результатами осуществления указанных мероприятий являются:

- обеспечено развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- обеспечена защита интересов всех участников рынка индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- запущено массовое строительство индивидуальных жилых домов индустриальным способом.

Развитие инфраструктуры региона будет также обеспечиваться за счет мер государственной поддержки комплекса инструментов, предусмотренных федеральным проектом "Инфраструктурное меню", позволяющих направлять возвратные бюджетные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов.

Основными инструментами, предусмотренными федеральным проектом "Инфраструктурное меню", являются инфраструктурные бюджетные кредиты.

Стратегическими целями являются:

- обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья не менее чем двум третям граждан региона;

- ввод около 11477,0 тыс. кв. метров жилья (за период 2022 - 2030 годов), в том числе многоквартирных домов - не менее 5862,0 тыс. кв. метров, индивидуальных жилых домов - не менее 5615,0 тыс. кв. метров и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.

Вызовами являются:

- желание около двух третей граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;

- несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности и безопасности жилья;

- неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;

- сложности с изъятием неэффективно используемых земельных участков, отсутствие свободных участков под застройку в центральных районах городов;

- монополизированный рынок обеспечения застраиваемых территорий объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, отсутствие в застроенных районах резервов мощностей для нового строительства, полное отсутствие на вновь застраиваемых территориях коммуникаций, отсутствие сроков ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры и синхронизации со сроками строительства домов;

- недостаточная эффективность действующих мер поддержки спроса и предложения в отдельных муниципальных образованиях региона в связи со значительными различиями в структуре себестоимости жилищного строительства, инфраструктурной обеспеченности территорий и уровне платежеспособности населения;

- осуществление застройки в условиях достигнутого предела экстенсивного развития, увеличение нагрузки на существующую инфраструктуру, что приводит к дефициту социально значимых объектов и ухудшению качества городской среды;

- отсутствие возможности либо высокая стоимость подключения (технологического присоединения) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- превышение темпа прироста аварийного жилищного фонда, темп расселения, предусмотренный действующей в регионе программой;

- негативное влияние непригодной для проживания застройки на качество городской среды, в том числе в связи с неосуществлением сноса аварийного жилищного фонда;

- высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

- приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;

- осуществление эффективного территориального планирования и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;

- синхронизация инвестиционных программ естественных монополий с планами жилищного строительства;

- обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой, в том числе с использованием финансовых инструментов, предусмотренных федеральным проектом "Инфраструктурное меню";

- планирование реализации в 2024 - 2025 годах Белгородской областью 4 инфраструктурных проектов (1730,12 млн рублей, в 2024 году - 672,83 млн рублей и в 2025 году - 1057,29 млн рублей), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

- вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом для достижения планируемого объема жилищного строительства;

- развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.);

- наращивание объемов строительства многоквартирного жилья;

- развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом, в том числе в рамках реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации "Мой частный дом";

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- поиск и реализация новых площадок под комплексное развитие территорий;

- реализация региональных программ, предусматривающих механизмы поддержки проектов комплексного развития территорий;

- создание комфортных и запасных общественных территорий, сохранение и развитие пространств населенных пунктов;

- синхронизация мероприятий по благоустройству населенных пунктов с мероприятиями комплексного развития территорий, новым жилищным строительством, программой модернизации систем коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта;

- распределение обязанностей по развитию социальной, транспортной, инженерной сфер между потенциальными инвесторами и органами власти при заключении договоров о комплексном развитии территории.

Задачами являются:

В рамках использования средств инфраструктурных бюджетных кредитов на территории Белгородской области в 2024 - 2025 годах:

- в мкр. "Жемчужина 2.0" в г. Белгороде будут построены наружные сети водоснабжения, наружные сети водоотведения, наружные сети теплоснабжения;

- в жилом комплексе "Северная звезда" в Белгородском районе будет реализовано технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения;

- в жилом комплексе "Фрегат" в Белгородском районе будет реализовано технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;

- в жилом комплексе "Браер Парк Центр" в Белгородском районе будет реализовано технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

С помощью единой информационной системы жилищного строительства организовано единое цифровое пространство для взаимодействия ключевых участников рынков жилищного строительства и ипотечного кредитования, реализована платформа для оперативного запуска любых программ поддержки населения и отрасли.

Вызовом является:

- недоступность ипотеки для 50 процентов населения при значении рыночной ставки по ипотеке на уровне 9 - 10 процентов и отсутствие роста реальных доходов населения как основы для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье.

Задачами являются:

- обеспечение доступности ипотеки за счет снижения ипотечной ставки;

- обеспечение стабильного долгосрочного спроса на жилье и опережающего роста запуска новых проектов.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- реализация комплекса мероприятий по достижению цели "Улучшение жилищных условий не менее 42 тыс. семей ежегодно" в части снижения уровня процентной ставки по ипотечным кредитам;

- развитие механизма ипотечного кредитования строительства индивидуальных жилых домов, в том числе льготных ипотечных программ, и строительства индивидуальных жилых домов гражданами самостоятельно;

- реализация программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан для обеспечения устойчивого снижения ставок по ипотеке и стабильного спроса на новостройки. Для поддержки отдельных категорий граждан, в том числе семей с детьми, в случае реализации негативного макроэкономического сценария, снижения спроса на новое жилье потребуется оперативное изменение существующих параметров реализации ипотечных программ с государственной поддержкой и продление срока действия отдельных программ до 2030 года;

- унификация условий и механизмов реализации всех ипотечных программ, реализуемых с финансовой поддержкой из федерального бюджета и бюджета региона;

- дифференцированное развитие ипотеки с использованием механизмов льготной ипотеки с государственной поддержкой;

- развитие дополнительных финансовых механизмов приобретения жилья (накопительные жилищные счета, за счет которых заемщики смогут накопить первоначальный взнос и снизить ставку по ипотеке) и лучших практик (жилье в рассрочку для отдельных категорий и др.).

Результатами осуществления указанных мероприятий являются:

- приобретение жилья с ипотекой доступно для 60 процентов белгородских семей;

- обеспечена выдача не менее 3 тыс. ипотечных кредитов на приобретение (создание) объектов индивидуального жилищного строительства к 2030 году.

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий государственной программы, являются:

Социальные эффекты:

- улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья, развития жилищно-коммунальной сферы;

- повышение комфортности городской среды за счет создания благоустроенных общественных пространств, благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня удовлетворенности граждан жилищными условиями, в том числе за счет повышения качества услуг, приведения в нормативное состояние объектов жилищного фонда, повышения конкурентоспособности организаций в сфере жилищного строительства.

Экономические эффекты:

- повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов и технических требований, а также применения инновационных технологий;

- рост объемов работ за счет снятия ограничений по обеспечению необходимой инфраструктурой объектов в рамках реализации новых инвестиционных проектов в различных сферах региональной экономики путем создания (модернизации) объектов инфраструктуры;

- сокращение сроков и затрат инвестиционно-строительного цикла объектов капитального строительства за счет сокращения административных барьеров, повышения уровня цифровой зрелости участников градостроительной деятельности, повышения производительности труда, оперативного внедрения новых технологий;

- повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности отрасли;

- снижение административной нагрузки;

- повышение оперативности и эффективности управленческих решений на всех уровнях;

- повышение эффективности капитальных вложений;

- увеличение спроса на продукцию отечественного машиностроения, обрабатывающих производств в рамках импортозамещения и локализации производства строительных материалов, оборудования для нужд отраслей строительства на территории Белгородской области;

- увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней и поступлений во внебюджетные фонды за счет увеличения объемов прибыли организаций;

- увеличение налоговых платежей в консолидированный и местные бюджеты;

- наполнение базы данных ЕГРН и создание полной единой электронной картографической основы.

Вместе с тем, реализация мероприятий государственной программы не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект на смежные секторы экономики и социальную сферу.

## II. Паспорт государственной программы Белгородской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

Белгородской области"

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

### 1. Основные положения

| Куратор государственной программы Белгородской области | Базаров Владимир Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Белгородской области | Козлитина Оксана Петровна - министр строительства Белгородской области |  |
| Период реализации государственной программы Белгородской области | 2024 - 2030 годы |  |
| Цели государственной программы Белгородской области | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году |  |
|  | Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 51,1 тыс. семей |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Белгородской области | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по государственной программе, в том числе: | 40 025 280,4 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 14 851 744,2 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 592 581,2 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) | 7 761 776,7 |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 283 964,4 |
|  | Внебюджетные источники | 24 889 571,8 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". Показатель "Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году" |  |
|  | 2. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Показатель 1 "Объем жилищного строительства". Показатель 2 "Количество семей, улучшивших жилищные условия" |  |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года "Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России" (формирование устойчивой высокотехнологичной индустрии строительства и строительных материалов, обеспечение сбалансированной структуры рынка жилья и доступа к новым современным форматам строительства, повышения доступности жилья для всех групп населения). 2. Приоритет "Устойчивая технологически развитая экономика". 2.1. Показатель "Увеличение объемов жилищного строительства". 2.2. Показатель "Улучшение жилищных условий граждан" |  |

### 2. Показатели государственной программы Белгородской области

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| #### Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | НП | Прогрессирующий | Млн кв. метров | 0,8406 | 2022 | 0,8500 | 1,1120 | 1,1300 | 1,2830 | 1,4540 | 1,6230 | 1,6230 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство строительства Белгородской области | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства | да | Федеральная служба государственной статистики "Электронный бюджет" |
| 2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | ГП | Прогрессирующий | Кв. метров | 34,6 | 2022 | 35,9 | 36,6 | 37,0 | 37,4 | 37,9 | 38,2 | 41 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство строительства Белгородской области | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства | да | Федеральная служба государственной статистики |
| 3. | Доля МКД в объеме вводимого жилья | ГП | Прогрессирующий | Процент | 25 | 2022 | 58 | 63 | 63 | 56 | 50 | 46 | 46 | Постановление Правительства Белгородской области от 11.07.2023 N 371-пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года" | Министерство строительства Белгородской области | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства | да | Федеральная служба государственной статистики |
| 4. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | НП | Прогрессирующий | Млн кв. метров | 0,3253 | 2022 | 0,2535 |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство строительства Белгородской области | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства | да | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| #### Цель 2 "Улучшение жилищных условий к 2030 году 51,1 тыс. семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ВДЛ | Прогрессирующий | Тыс. семей | 31,0 | 2022 | 42,9 | 43,8 | 44,76 | 46,09 | 47,85 | 50,98 | 51,09 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство строительства Белгородской области | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Количество семей, улучшивших жилищные условия | да | Федеральная служба государственной статистики |
| 6. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП РФ | Прогрессирующий | Тыс. семей | 0,207 | 2023 | 0,312 | 0,405 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Министерство строительства Белгородской области | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Количество семей, улучшивших жилищные условия | да | ГИИС "Электронный бюджет" |

### 3. Помесячный план достижения показателей

государственной программы в 2024 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1 "Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | НП | тыс. кв. метров | 52 | 115 | 178 | 222 | 268 | 326 | 390 | 450 | 530 | 600 | 727 | 850,0 |
| 1.2. | Доля МКД в объеме вводимого жилья | ГП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 1.3. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | ГП | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,9 |
| 1.4. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | НП | млн кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2535 |
| 2. | Цель 2 "Улучшение жилищных условий к 2030 году 51,1 тыс. семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ВДЛ | тыс. семей | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 25 | 28 | 32 | 37 | 40 | 42,9 |
| 2.2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП РФ | тыс. семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,625 |

### 4. Показатели государственной программы Белгородской области

в разрезе муниципальных образований

| N п/п | Наименование муниципального образования Белгородской области | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объем жилищного строительства, млн кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Белгородская область | 0,840 | 2022 | 0,850 | 1,112 | 1,130 | 1,283 | 1,454 | 1,623 | 1,623 |
| 1.1.1. | Алексеевский муниципальный округ | 0,024 | 2022 | 0,020 | 0,05524 | 0,055 | 0,061 | 0,069 | 0,076 | 0,076 |
| 1.1.2. | Белгородский район | 0,292 | 2022 | 0,280 | 0,41604 | 0,417 | 0,437 | 0,476 | 0,493 | 0,495 |
| 1.1.3. | Борисовский район | 0,010 | 2022 | 0,010 | 0,0093 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,024 | 0,023 |
| 1.1.4. | Валуйский муниципальный округ | 0,021 | 2022 | 0,020 | 0,0574 | 0,059 | 0,062 | 0,068 | 0,075 | 0,076 |
| 1.1.5. | Вейделевский район | 0,003 | 2022 | 0,010 | 0,00597 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,014 | 0,013 |
| 1.1.6. | Волоконовский район | 0,008 | 2022 | 0,010 | 0,0105 | 0,012 | 0,013 | 0,021 | 0,024 | 0,024 |
| 1.1.7. | Город Белгород | 0,104 | 2022 | 0,100 | 0,1534 | 0,155 | 0,175 | 0,182 | 0,198 | 0,196 |
| 1.1.8. | Грайворонский муниципальный округ | 0,011 | 2022 | 0,010 | 0,0098 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,023 | 0,022 |
| 1.1.9. | Губкинский городской округ | 0,055 | 2022 | 0,030 | 0,06245 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,085 | 0,086 |
| 1.1.10. | Ивнянский район | 0,006 | 2022 | 0,010 | 0,00675 | 0,007 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 |
| 1.1.11. | Корочанский район | 0,020 | 2022 | 0,010 | 0,02136 | 0,023 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,044 |
| 1.1.12. | Красненский район | 0,002 | 2022 | 0,010 | 0,00255 | 0,003 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 0,016 |
| 1.1.13. | Красногвардейский район | 0,015 | 2022 | 0,010 | 0,01399 | 0,015 | 0,020 | 0,024 | 0,033 | 0,033 |
| 1.1.14. | Краснояружский район | 0,005 | 2022 | 0,010 | 0,00455 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,019 | 0,020 |
| 1.1.15. | Новооскольский муниципальный округ | 0,011 | 2022 | 0,020 | 0,00975 | 0,010 | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,031 |
| 1.1.16. | Прохоровский район | 0,011 | 2022 | 0,010 | 0,01436 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,032 |
| 1.1.17. | Ракитянский район | 0,009 | 2022 | 0,010 | 0,00785 | 0,009 | 0,010 | 0,018 | 0,028 | 0,024 |
| 1.1.18. | Ровеньский район | 0,004 | 2022 | 0,010 | 0,00499 | 0,005 | 0,010 | 0,014 | 0,020 | 0,018 |
| 1.1.19. | Старооскольский городской округ | 0,130 | 2022 | 0,170 | 0,14263 | 0,144 | 0,163 | 0,185 | 0,191 | 0,194 |
| 1.1.20. | Чернянский район | 0,010 | 2022 | 0,010 | 0,00852 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,028 |
| 1.1.21. | Шебекинский муниципальный округ | 0,032 | 2022 | 0,030 | 0,04836 | 0,050 | 0,059 | 0,067 | 0,076 | 0,077 |
| 1.1.22. | Яковлевский муниципальный округ | 0,057 | 2022 | 0,050 | 0,04625 | 0,046 | 0,062 | 0,070 | 0,080 | 0,079 |

### 5. Структура государственной программы Белгородской области

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### 1. | Региональный проект "Жилье", входящий в национальный проект (Базаров В.В. - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | Срок реализации: 01.10.2018 - 31.12.2024 <*> |  |
|  | Задача 1 "Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году" | Обеспечен ввод жилья на территории Белгородской области | Объем жилищного строительства. Обеспеченность населения жильем на одного жителя области. Доля МКД в объеме вводимого жилья |
| 1.1. | Задача 2 "Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья" | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства области | Объем жилищного строительства. Обеспеченность населения жильем на одного жителя области. Доля МКД в объеме вводимого жилья. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства |
| #### 2. | Региональный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект (Козлитина О.П. - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2027 годы |  |
| 2.1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| #### 3. | Ведомственный проект "Реализация инфраструктурных проектов" (Козлитина О.П. - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | Срок реализации 2024 - 2026 годы |  |
| 3.1. | Задача "Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья" | Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: "Жемчужина" и "Московский" с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) | Объем жилищного строительства |
| #### 4. | Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (Козлитина О.П. - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | Срок реализации 2024 - 2027 годы |  |
| 4.1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| #### 5. | Ведомственный проект "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья" (Козлитина О.П. - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | Срок реализации 2024 - 2027 годы |  |
| 5.1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов" | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства |
| #### 6. | Ведомственный проект "Предоставление земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС" (Козлитина О.П. - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | Срок реализации - 2024 год |  |
| 6.1. | Задача "Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства" | Повышение объемов ввода жилья, построенного населением, путем предоставления льготных земельных участков и обеспечение земельных участков в микрорайонах ИЖС инженерной инфраструктурой за счет средств бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства |
| #### 7. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" (Козлитина О.П. - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | Срок реализации 2024 - 2030 годы |  |
| 7.1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| #### 8. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов власти и прочих государственных и подведомственных учреждений" (Козлитина О.П. - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | Срок реализации 2024 - 2030 годы |  |
| 8.1. | Задача 1 "Поддержка некоммерческих организаций" | Созданы благоприятные условия проживания граждан. Обновлены территории общего пользования городских округов и поселений в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории за счет средств бюджета | Объем жилищного строительства |
| 8.2. | Задача 2 "Обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области и государственных учреждений" | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг для обеспечения функций министерства строительства Белгородской области и управления государственного жилищного надзора Белгородской области | - |
| 8.3. | Задача 3 "Выполнение сводных показателей государственных заданий" | Проведен строительный контроль объектов капитального строительства и выданы заключения по результатам проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Объем жилищного строительства |

--------------------------------

<*> До 2024 года реализовывался в рамках государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 441-пп.

### 6. Финансовое обеспечение государственной программы

Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей Белгородской области"

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области" (всего), в том числе: | 807 09 | 5 724 024,6 | 11 102 061,2 | 16 949 799,2 | 3 477 137,4 | 924 086,0 | 924 086,0 | 924 086,0 | 40 025 280,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 2 714 054,7 | 3 897 968,3 | 2 556 066,3 | 2 911 396,9 | 924 086,0 | 924 086,0 | 924 086,0 | 14 851 744,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 134 390,9 | 1 246 918,3 | 58 267,7 | 54 763,6 | 32 746,9 | 32 746,9 | 32 746,9 | 1 592 581,2 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 1 251 462,6 | 1 357 197,8 | 1 192 483,2 | 2 181 242,8 | 593 130,1 | 593 130,1 | 593 130,1 | 7 761 776,7 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 64 929,8 | 72 498,4 | 72 664,6 | 73 871,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283 964,4 |
| Внебюджетные источники |  | 2 945 040,1 | 7 131 594,5 | 14 321 068,3 | 491 868,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 889 571,8 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Региональный проект "Жилье", входящий в состав национального проекта (всего), в том числе: | 807 05 02 09 1 F1 50210 400 807 05 02 09 1 F1 F0210 400 | 77 793,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 77 793,9 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 77 793,9 |  |  |  |  |  |  | 77 793,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 77 793,9 |  |  |  |  |  |  | 77 793,9 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект (всего), в том числе: | 807 10 04 09 2 01 23770 300 807 10 04 09 2 01 R4970 500 | 811 018,2 | 823 783,7 | 803 188,9 | 805 919,6 |  |  |  | 3 243 910,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 261 149,0 | 261 499,6 | 258 671,2 | 259 659,3 |  |  |  | 1 040 979,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 23 369,6 | 23 857,0 | 21 028,6 | 22 016,7 |  |  |  | 90 271,9 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 198 086,4 | 212 301,4 | 209 473,0 | 210 461,1 |  |  |  | 830 321,9 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 54 609,1 | 53 184,8 | 53 184,4 | 54 391,4 |  |  |  | 215 369,7 |
| Внебюджетные источники |  | 495 260,1 | 509 099,3 | 491 333,3 | 491 868,9 |  |  |  | 1 987 561,6 |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственный проект "Реализация инфраструктурных проектов" (всего), в том числе: | 807 04 12 09 3 01 98010 800 807 04 1209 3 01 98020 800 807 04 12 09 3 01 98030 800 | 2 540 562,3 | 7 811 832,4 | 13 829 735,0 |  |  |  |  | 24 182 129,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 540 782,3 | 1 189 337,2 |  |  |  |  |  | 1 730 119,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 1 189 337,2 |  |  |  |  |  | 1 189 337,2 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 807 04 12 09 3 01 98040 800 807 04 12 09 3 01 98050 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 1 999 780,0 | 6 622 495,2 | 13 829 735,0 |  |  |  |  | 22 452 010,2 |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (всего), в том числе: | 807 10 04 09 3 0260840 400 807 10 04 09 3 02 73900 500 | 424 412,4 | 1 330 679,3 | 1 323 277,4 | 615 886,4 |  |  |  | 3 694 255,5 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 414 091,7 | 1 311 365,7 | 1 303 797,2 | 596 406,2 |  |  |  | 3 625 660,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 164 091,7 | 311 365,7 | 303 797,2 | 246 406,2 |  |  |  | 1 025 660,8 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 10 320,7 | 19 313,6 | 19 480,2 | 19 480,2 |  |  |  | 68 594,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственный проект "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья" (всего), в том числе: | 807 10 03 09 3 03 73840 500 807 10 03 09 3 03 73870 500 807 10 03 09 3 03 73890 500 | 396 544,8 | 108 109,8 | 102 046,8 | 1 131 245,4 |  |  |  | 1 737 946,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 246 544,8 | 108 109,8 | 102 046,8 | 1 131 245,4 |  |  |  | 1 587 946,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 246 544,8 | 108 109,8 | 102 046,8 | 1 131 245,4 |  |  |  | 1 587 946,8 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 150 000,0 |  |  |  |  |  |  | 150 000,0 |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственный проект "Предоставление земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС" (всего), в том числе: | 807 05 02 09 3 04 43780 400 | 300 000,0 |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 300 000,0 |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 807 10 03 09 4 01 51340 500 807 10 03 09 4 01 51340 300 807 10 03 09 4 01 51350 300 807 10 03 09 4 01 51350 500 807 10 03 09 4 01 51760 300 80710 03 09 4 01 51760 500 807 10 04 09 4 01 70820 500 807 10 04 09 4 01 R0820 500 | 644 209,1 | 726 453,7 | 579 553,4 | 597 994,6 | 597 994,6 | 597 994,6 | 597 994,6 | 4 342 194,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 644 209,1 | 726 453,7 | 579 553,4 | 597 994,6 | 597 994,6 | 597 994,6 | 597 994,6 | 4 342 194,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 33 227,4 | 33 724,1 | 37 239,1 | 32 746,9 | 32 746,9 | 32 746,9 | 32 746,9 | 235 178,2 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 642 739,7 | 725 420,9 | 577 166,2 | 593 130,1 | 593 130,1 | 593 130,1 | 593 130,1 | 4 317 847,2 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов власти и прочих государственных и подведомственных учреждений" (всего), в том числе: | 807 09 4 02 | 529 483,9 | 301 202,3 | 311 997,7 | 326 091,4 | 326 091,4 | 326 091,4 | 326 091,4 | 2 447 049,5 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 807 04 12 09 4 02 60850 600 807 01 13 09 4 02 00190 100 807 01 13 09 4 02 00190 200 807 01 13 09 4 02 00190 800 819 05 05 09 4 02 00190 100 819 05 05 09 4 02 00190 200 80704 12 09 4 02 00590 600 | 529 483,9 | 301 202,3 | 311 997,7 | 326 091,4 | 326 091,4 | 326 091,4 | 326 091,4 | 2 447 049,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III. Паспорт регионального проекта "Жилье", входящего

в национальный проект (далее - региональный проект 1)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

### 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Региональный проект "Жилье" | Срок реализации проекта | 01.10.2018 <*> | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Базаров Владимир Васильевич | Заместитель Губернатора Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Козлитина Оксана Петровна | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Давыдова Альмира Игоревна | Заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы | Деревянко Павел Александрович | Генеральный директор ГУП "Фонд поддержки ИЖС", генеральный директор АО "Белгородская ипотечная корпорация" |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  |  |

--------------------------------

<*> До 2024 года реализовывался в рамках государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 441-пп.

<**> Перечень объектов капитального строительства на 2024 - 2026 годы размещен в приложении N 3 к Программе.

### 2. Показатели регионального проекта 1

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| #### 1. | Задача 1 "Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн рублей к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | "ФП" | Прогрессирующий | Млн кв. метров | 0,840 | 2022 | 0,850 | - | - | - | - | - | - | Да |  |  |
| 1.2. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | "РП" | Прогрессирующий | Тыс. гектаров | 5,04 | 2022 | 4,08 | - | - | - | - | - | - | Да |  |  |
| 1.3. | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | "РП" | Прогрессирующий | Млн кв. метров | 0,33 | 2022 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | Да |  |  |
| 1.4. | Объем ввода в многоквартирных жилых домах | "РП" | Прогрессирующий | Млн кв. метров | 0,212 | 2022 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | Да |  |  |
| 1.5. | Объем ввода жилья, построенного населением | "РП" | Прогрессирующий | Млн кв. метров | 0,628 | 2022 | 0,667 | - | - | - | - | - | - | Да |  |  |
| #### 2. | Задача 2 "Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | "ФП" | Прогрессирующий | Млн кв. метров | 0,2825 | 2022 | 0,2535 | - | - | - | - | - | - | Да | да |  |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта 1 в 2024 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| #### 1. | Задача 1 "Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем жилищного строительства | "ФП" | млн кв. метров | 0,052 | 0,115 | 0,178 | 0,222 | 0,268 | 0,326 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,6 | 0,715 | 0,85 |
| 1.2 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | "РП" | тыс. гектаров | 4 | 4 | 4 | 4,05 | 4,05 | 4,06 | 4,06 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,08 | 4,08 |
| 1.3 | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | "РП" | млн кв. метров | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1.4 | Объем ввода в многоквартирных жилых домах | "РП" | млн кв. метров | 0 | 0 | 0,011 | 0,03 | 0,031 | 0,0403 | 0,043 | 0,065 | 0,089 | 0,1 | 0,14 | 0,183 |
| 1.5 | Объем ввода жилья, построенного населением | "РП" | млн кв. метров | 0,065 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,309 | 0,3747 | 0,437 | 0,49 | 0,541 | 0,6 | 0,63 | 0,667 |
| #### 2. | Задача 2 "Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | "ФП" | млн кв. метров | 0,0 | 0,015 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,2535 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| #### 1. | Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в Белгородской области | X | Млн кв. метров | 0,84 | 2022 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | Утверждение документа | РП | да | Объем жилищного строительства. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства. Объем ввода в многоквартирных жилых домах. Объем ввода жилья, построенного населением |
| 1.1.1. | Обеспечен ввод жилья в Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2. | Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | X | Единица измерения (по ОКЕИ) | 9 | 2022 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | да | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства. Объем жилищного строительства. Объем ввода в многоквартирных жилых домах. Объем ввода жилья, построенного населением |
| 2.1.1. | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| #### 1. | Задача "Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, всего | 807 05 02 09 1 F1 50210 400 807 05 02 09 1 F1 F0210 400 | 77 793,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 77 793,90 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 77 793,9 |  |  |  |  |  |  | 77 793,90 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 77 793,9 |  |  |  |  |  |  | 77 793,90 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  |  | 77 793,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 77 793,90 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  | 77 793,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 77 793,90 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Задача "Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства |  |  |  | 77 793,9 |  |  |  |  |  |  |  | 77 793,9 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 77 793,9 |  |  |  |  |  |  |  | 77 793,9 |

### Приложение

к паспорту регионального проекта "Жилье",

входящего в национальный проект

План

реализации регионального проекта "Жилье",

входящего в национальный проект

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| #### 1. | Задача 1 "Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн кв. метров к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | x | x | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 10.03.2024 | 02 | 04 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |
| #### 2. | Задача 2 "Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | x | x | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| 2.1.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 30.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |
| 2.1.7. | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |
| 2.1.8. | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | - | - | - | - | - |

## IV. Паспорт регионального проекта "Обеспечение жильем

молодых семей", не входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 2)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

### 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта | "Обеспечение жильем молодых семей" |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта | Базаров Владимир Васильевич |  | Заместитель Губернатора Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта | Козлитина Оксана Петровна |  | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта | Давыдова Альмира Игоревна |  | Заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы | - |  | - |  |  |
| Целевые группы | Население Белгородской области |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  |  |

### 2. Показатели регионального проекта 2

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| #### 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | "РП" | Прогрессирующий | Семей | 542 | 2022 | 153 | 153 | 150 | 150 | - | - | - | Да | Да |  |

### 3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 2 в 2024 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| #### 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | "РП" | Семей | - | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| #### 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | X | Семей | 542 | 2022 | 153 | 153 | 150 | 150 | - | - | - | Выплаты физическим лицам | РП | Да | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| 1.2. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| #### 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий, всего | 807 10 04 09 2 01 23770 300 807 10 04 09 2 01 R4970 500 | 811 018,2 | 823 783,7 | 803 188,9 | 805 919,6 |  |  |  | 3 243 910,4 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 261 149,0 | 261 499,6 | 258 671,2 | 259 659,3 |  |  |  | 1 040 979,1 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 23 369,6 | 23 857,0 | 21 028,6 | 22 016,7 |  |  |  | 90 271,9 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 211 814,0 | 212 301,4 | 209 473,0 | 210 461,1 |  |  |  | 844 049,5 |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 54 609,1 | 53 184,8 | 53 184,4 | 54 391,4 |  |  |  | 215 369,7 |
|  | Внебюджетные источники |  | 495 260,1 | 509 099,3 | 491 333,3 | 491 868,9 |  |  |  | 1 987 561,6 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  |  | 811 018,2 | 823 783,7 | 803 188,9 | 805 919,6 |  |  |  | 3 243 910,4 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  | 211 814,0 | 212 301,4 | 209 473,0 | 210 461,1 |  |  |  | 844 049,5 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 54 609,1 | 53 184,8 | 53 184,4 | 54 391,4 |  |  |  | 215 369,7 |
| Внебюджетные источники |  |  | 495 260,1 | 509 099,3 | 491 333,3 | 491 868,9 |  |  |  | 1 987 561,6 |

### 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | - | - | 811 273,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 811 273,7 |
| ИТОГО: |  |  |  | 811 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811 273,7 |

### Приложение

к паспорту регионального проекта

"Обеспечение жильем молодых семей", не

входящего в национальный проект

План

реализации регионального проекта "Обеспечение жильем молодых

семей", не входящего в национальный проект

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| #### 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 606 | 3 254 017,1 | x |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 153 | 811 273,7 | x |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят" | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 153 | 811 273,7 | Соглашение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 153 | 811 273,7 | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 153 | 832 427,9 | x |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят" | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 153 | 832 427,9 | Соглашение |
| 1.2.2.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 153 | 832 427,9 | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 150 | 804 395,9 | x |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят" | 10.01.2026 | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 150 | 804 395,9 | Соглашение |
| 1.3.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 150 | 804 395,9 | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2027 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 150 | 805 919,6 | x |
| 1.4.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят" | 10.01.2026 | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 150 | 805 919,6 | Соглашение |
| 1.4.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | Семей | 150 | 805 919,6 | Отчет |

## V. Паспорт ведомственного проекта "Реализация

инфраструктурных проектов" (далее - ведомственный проект 1)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

### 1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | "Реализация инфраструктурных проектов" |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Козлитина Оксана Петровна |  | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Руководитель ведомственного проекта | Давыдова Альмира Игоревна |  | Заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Администратор ведомственного проекта | Овчинникова Марина Евгеньевна |  | Консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы | Умнов Игорь Николаевич |  | Генеральный директор АО СЗ "Дирекция Юго-Западного района" |  |  |
|  | Деревянко Павел Александрович |  | Генеральный директор АО "БИК" |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  |  |

### 2. Показатели ведомственного проекта 1

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### 1. | Задача "Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство жилья в рамках инфраструктурных проектов | "ГП" | Прогрессирующий | Млн кв. метров | 0,0098 | 2023 | 0,034 | 0,121 | 0,294 |  |  |  |  | Да |
| 1.2 | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта | "ГП" | Прогрессирующий | Единица | 5 | 2023 | 6 | 4 |  | - | - | - | - | Да |

### 3. Помесячный план достижения показателей

ведомственного проекта 1 в 2024 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| #### 1. | Задача "Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство жилья в рамках инфраструктурных проектов | "ГП" | Млн кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,034 |
| 1.2. | Количество инфраструктурных проектов, реализованных в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта | "ГП" | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| #### 1. | Задача "Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ "Дирекция ЮЗР" | X | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта |
| 1.1.1. | Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: "Жемчужина" и "Московский" с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реализовано инфраструктурных проектов АО "БИК" | X | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта |
| 1.2.1 | Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: "Жемчужина" и "Московский" с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "ЖБК-Северный" | X | Единица | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта |
| 1.3.1 | Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: "Жемчужина" и "Московский" с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс" | X | Единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта |
| 1.4.1 | Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: "Жемчужина" и "Московский" с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик" | X | Единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта |
| 1.5.1 | Реализованы проекты по развитию территорий двух микрорайонов Белгородской агломерации: "Жемчужина" и "Московский" с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта 1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| #### 1. | Задача "Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ "Дирекция ЮЗР" | 807 04 12 09 3 01 98010 800 | 518 271,2 | 1 626 737,7 | 5 271 925,0 | 5 460 500,0 | 7 387 000,0 | 11 282 875,0 | 11 584 750,0 | 43 132 058,9 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 369 471,2 | 684 337,7 |  |  |  |  |  | 1 053 808,9 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 369 471,2 | 684 337,7 |  |  |  |  |  | 1 053 808,9 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 148 800,0 | 942 400,0 | 5 271 925,0 | 5 460 500,0 | 7 387 000,0 | 11 282 875,0 | 11 584 750,0 | 42 078 250,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализовано инфраструктурных проектов АО "БИК" | 807 04 12 09 3 01 98020 800 | 53 737,3 | 4 760 094,7 | 6 007 810,0 | 8 183 786,4 | 9 629 436,6 | 0,0 | 0,0 | 28 634 865,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 53 737,3 | 284 999,5 |  |  |  |  |  | 338 736,8 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 53 737,3 | 284 999,5 |  |  |  |  |  | 338 736,8 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 4 475 095,2 | 6 007 810,0 | 8 183 786,4 | 9 629 436,6 |  |  | 28 296 128,2 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "ЖБК-Северный" | 807 04 12 09 3 01 98030 800 | 900 000,0 | 1 020 000,0 | 1 550 000,0 |  |  |  |  | 3 470 000,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 100 000,0 | 220 000,0 |  |  |  |  |  | 320 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 100 000,0 | 220 000,0 |  |  |  |  |  | 320 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 800 000,0 | 800 000,0 | 1 550 000,0 |  |  |  |  | 3 150 000,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс" | 807 04 12 09 3 01 98040 800 | 422 999,9 | 405 000,0 | 1 000 000,0 |  |  |  |  | 1 827 999,9 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 14 619,9 |  |  |  |  |  |  | 14 619,9 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 14 619,8 |  |  |  |  |  |  | 14 619,8 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 408 380,0 | 405 000,0 | 1 000 000,0 |  |  |  |  | 1 813 380,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.5. | Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик" | 807 04 12 09 3 01 98050 800 | 645 553,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 645 553,9 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 2 953,9 |  |  |  |  |  |  | 2 953,9 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 2 953,9 |  |  |  |  |  |  | 2 953,9 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 642 600,0 |  |  |  |  |  |  | 642 600,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  |  | 2 540 562,3 | 7 811 832,4 | 13 829 735,0 | 13 644 286,4 | 17 016 436,6 | 11 282 875,0 | 11 584 750,0 | 77 710 477,7 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  | 540 782,3 | 1 189 337,2 | 0,0 |  |  |  |  | 1 730 119,5 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 1 999 780,0 | 6 622 495,2 | 13 829 735,0 | 13 644 286,4 | 17 016 436,6 | 11 282 875,0 | 11 584 750,0 | 75 980 358,2 |

### 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Задача "Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ "Дирекция ЮЗР" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 271,2 |
| 1.2. | Реализовано инфраструктурных проектов АО "БИК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 737,3 |
| 1.3. | Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "ЖБК-Северный" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 000,0 |
| 1.4. | Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 999,9 |
| 1.5. | Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 553,9 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 540 562,3 |

### Приложение

к паспорту ведомственного проекта "Реализация

инфраструктурных проектов"

План

реализации ведомственного проекта 1

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| #### 1. | Задача "Создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ "Дирекция ЮЗР" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | x | 43 132 058,7 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие "Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ "Дирекция ЮЗР" в 2024 году" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 2 | 518 271,1 | Отчет |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 2 | 369 471,1 | Соглашение |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.06.2024 | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 2 | 369 471,1 | Отчет |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.02.2024 | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 2 | 148 800,0 | Отчет |
| 1.2. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов АО "БИК" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | x | 28 634 864,9 | Отчет |
| 1.2.1. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов АО "БИК" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 53 737,2 | Отчет |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 53 737,2 | Соглашение |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.06.2024 | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 53 737,2 | Отчет |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.02.2024 | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 0,0 | Отчет |
| 1.3. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "ЖБК-Северный" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | x | 3 470 000,0 | Отчет |
| 1.3.1. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "ЖБК-Северный" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 951 340,0 | Отчет |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 100 000,0 | Соглашение |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.06.2024 | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 100 000,0 | Отчет |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.02.2024 | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 800 000,0 | Отчет |
| 1.4. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | x | 1 827 999,8 | Отчет |
| 1.4.1. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 422 999,8 | Отчет |
| 1.4.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 14 619,8 | Соглашение |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.06.2024 | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 14 619,8 | Отчет |
| 1.4.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.02.2024 | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 408 380,0 | Отчет |
| 1.5. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | x | 645 553,8 | Отчет |
| 1.5.1. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 645 553,8 | Отчет |
| 1.5.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 2 953,8 | Соглашение |
| 1.5.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Предоставлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.06.2024 | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 2 953,8 | Отчет |
| 1.5.1.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.02.2024 | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 642 600,0 | Отчет |
| 2. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ "Дирекция ЮЗР" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | 2 | 43 132 058,7 | x |
| 2.2. | Мероприятие "Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ "Дирекция ЮЗР" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 2 | 1 626 737,6 | отчет |
| 2.2.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 2 | 684 337,6 | Соглашение |
| 2.2.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.01.2025 | 10.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 2 | 684 337,6 | Отчет |
| 2.2.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.01.2025 | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 2 | 942 400,0 | Отчет |
| 2.3. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов АО "БИК" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | 1 | 10 821 641,9 | x |
| 2.3.1. | Мероприятие "Реализовано инфраструктурных проектов АО "БИК" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 4 760 094,7 | отчет |
| 2.3.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 284 999,5 | Соглашение |
| 2.3.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.01.2025 | 10.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 284 999,5 | Отчет |
| 2.3.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.01.2025 | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | 1 | 4 475 095,2 | Отчет |
| 2.4. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "ЖБК-Северный" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | 1 | 3 470 000,0 | x |
| 2.4.1. | Мероприятие "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "ЖБК-Северный" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 1 020 000,0 | отчет |
| 2.4.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 220 000,0 | Соглашение |
| 2.4.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.01.2025 | 10.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 220 000,0 | Отчет |
| 2.4.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.01.2025 | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 800 000,0 | Отчет |
| 2.5. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | - | 1 827 999,8 | x |
| 2.5.1. | Мероприятие "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 405 000,0 | отчет |
| 2.5.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 0,0 | Соглашение |
| 2.5.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.01.2025 | 10.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 0,0 | Отчет |
| 2.5.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.01.2025 | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 405 000,0 | Отчет |
| 2.6. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ "Дирекция ЮЗР" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | - | 5 271 925,0 | x |
| 2.6.1. | Мероприятие "Реализовано инфраструктурных проектов АО СЗ "Дирекция ЮЗР" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 5 271 925,0 | отчет |
| 2.6.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 01.01.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | - | Соглашение |
| 2.6.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.01.2026 | 10.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | - | Отчет |
| 2.6.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.01.2026 | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 5 271 925,0 | Отчет |
| 2.7. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов АО "БИК" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | - | 6 007 810,0 | x |
| 2.7.1. | Мероприятие "Реализовано инфраструктурных проектов АО "БИК" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 6 007 810,0 | отчет |
| 2.7.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 01.01.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | - | Соглашение |
| 2.7.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.01.2026 | 10.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | - | Отчет |
| 2.7.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.01.2026 | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 6 007 810,0 | Отчет |
| 2.8. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "ЖБК-Северный" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | 1 | 1 605 823,0 | x |
| 2.8.1. | Мероприятие "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "ЖБК-Северный" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 1 550 000,0 | отчет |
| 2.8.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 01.01.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 0,0 | Соглашение |
| 2.8.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.01.2026 | 10.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 0,0 | Отчет |
| 2.8.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.01.2026 | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 1 550 000,0 | Отчет |
| 2.9. | Результат "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | x | x | Давыдова А.И.. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | - | 1 050 000,0 | x |
| 2.9.1. | Мероприятие "Реализовано инфраструктурных проектов ООО СЗ "Брик керамикс" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 1 000 000,0 | отчет |
| 2.9.1.1. | Контрольная точка "Заключено Соглашение и (или) дополнительное Соглашение о представлении субсидии организации, реализующей инфраструктурный проект" | 01.01.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | - | Соглашение |
| 2.9.1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (Представлен отчет об использовании средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)" | 01.01.2026 | 10.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | - | Отчет |
| 2.9.1.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об объеме привлеченных средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта" | 01.01.2026 | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Овчинникова М.Е. - консультант отдела комплексного развития территорий и долевого строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Единица | - | 1 000 000,0 | Отчет |

## VI. Паспорт ведомственного проекта "Улучшение жилищных

условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых

помещениях" (далее - ведомственный проект 2)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

### 1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Козлитина Оксана Петровна |  | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Руководитель ведомственного проекта | Давыдова Альмира Игоревна |  | Заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Администратор ведомственного проекта | Боброва Елена Валерьевна |  | Консультант отдела реализации жилищных программ департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы | Деревянко Павел Александрович |  | Генеральный директор ГУП "Фонд поддержки ИЖС" |  |  |
| Целевые группы | Население Белгородской области |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  |  |

### 2. Показатели ведомственного проекта 2

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество построенных жилых домов для многодетных семей | "ГП" | Прогрессирующий | Единица | 129 | 2022 | 31 | 42 | 39 | 41 | - | - | - | Да |
| 1.2. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | "ГП" | Прогрессирующий | Единица | 62 | 2022 | 26 | 26 | 30 | 33 | - | - | - | Да |

### 3. Помесячный план достижения показателей

ведомственного проекта 2 в 2024 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| #### 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных жилых домов для многодетных семей | "ГП" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 1.2. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | "ГП" | человек | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 |

### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| #### 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи | X | Семей | 129 | 2022 | 31 | 42 | 39 | 41 | - | - | - | Выплаты физическим лицам | ВП | Нет | Количество построенных жилых домов для многодетных семей |
| 1.1.1. | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям за счет средств регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | X | Семей | 62 | 2022 | 26 | 26 | 30 | 33 | - | - | - | Выплаты физическим лицам | ВП | Да | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.2.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта 2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| #### 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи | 807 10 04 09 3 02 60840 400 | 250 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 350 000,0 |  |  |  | 2 600 000,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 250 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 350 000,0 |  |  |  | 2 600 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | 807 10 04 09 3 02 73900 500 | 174 393,8 | 325 012,2 | 319 492,6 | 262 010,7 |  |  |  | 1 080 909,3 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 164 091,7 | 311 365,7 | 303 797,2 | 246 405,4 |  |  |  | 1 025 660,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 164 091,7 | 311 365,7 | 303 797,2 | 246 406,2 |  |  |  | 1 025 660,8 |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 10 302,1 | 13 646,5 | 15 695,4 | 15 604,5 |  |  |  | 55 248,5 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  |  | 424 393,8 | 1 325 012,2 | 1 319 492,6 | 612 009,9 |  |  |  | 3 680 908,5 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  | 414 091,7 | 1 311 365,7 | 1 303 797,2 | 596 405,4 |  |  |  | 3 625 660,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 10 302,1 | 13 646,5 | 15 695,4 | 15 604,5 |  |  |  | 55 248,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

### 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 000,0 |
| 1.2. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 393,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 393,2 |

### Приложение

к паспорту ведомственного проекта "Улучшение

жилищных условий граждан, состоящих на учете

нуждающихся в жилых помещениях"

План

реализации ведомственного проекта 2

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| #### 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 153 | 1 300 000,0 | x |
| 1.1.1. | Мероприятие "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 31 | 250 000,0 | Отчет |
| 1.1.К1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 31 | 250 000,0 | Распоряжение |
| 1.1.К2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 31 | 250 000,0 | Отчет |
| 1.1.К3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 31 | 250 000,0 | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 42 | 350 000,0 | Отчет |
| 1.2.К1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 42 | 350 000,0 | Распоряжение |
| 1.2.К2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 42 | 350 000,0 | отчет |
| 1.2.К3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 42 | 350 000,0 | отчет |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 39 | 350 000,0 | отчет |
| 1.3.К1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 39 | 350 000,0 | Распоряжение |
| 1.3.К2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 39 | 350 000,0 | Отчет |
| 1.3.К3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 39 | 350 000,0 | Отчет |
| 2.1. | Результата "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 115 | 928 560,8 | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 26 | 174 393,2 | Отчет |
| 2.1.К1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2024 | 10.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 26 | 174 393,2 | Закон Белгородской области |
| 2.1.К2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 26 | 174 714,5 | Отчет |
| 2.1.К3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 26 | 174 714,5 | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 26 | 231 164,7 | Отчет |
| 2.2.К1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 10.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 26 | 231 164,7 | Закон Белгородской области |
| 2.2.К2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 26 | 231 164,7 | Отчет |
| 2.2.К3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 26 | 231 164,7 | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 30 | 260 993,0 | Отчет |
| 2.3.К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 10.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 30 | 260 993,0 | Закон Белгородской области |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 30 | 260 993,0 | Отчет |
| 2.3.К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Семей | 30 | 260 993,0 | Отчет |

## VII. Паспорт ведомственного проекта "Оказание финансовой

поддержки в приобретении (строительстве) жилья"

(далее - ведомственный проект 3)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

### 1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья" |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Козлитина Оксана Петровна |  | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Руководитель ведомственного проекта | Давыдова Альмира Игоревна |  | Заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Администратор ведомственного проекта | Медведь Людмила Васильевна |  | Заместитель начальника отдела жилищного строительства департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы | Деревянко Павел Александрович |  | Генеральный директор ГУП "Фонд поддержки ИЖС" |  |  |
| Целевые группы | Население Белгородской области |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  |  |

### 2. Показатели ведомственного проекта 3

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### 1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Прогрессирующий | Человек | 627 | 2022 | 1 290 | 1 323 | 1290 | 1290 | - | - | - | Да |
| 1.2 | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Прогрессирующий | Человек | - | 2022 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | Да |
| 1.3 | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Прогрессирующий | Человек | - | 2022 | 1 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | Да |
| 1.4 | Количество индивидуальных застройщиков, которым предоставлен заем на строительство жилья | "ГП" | Прогрессирующий | Человек | 358 | 2022 | 210 | - | - | - | - | - | - | Да |

### 3. Помесячный план достижения показателей

ведомственного проекта 3 в 2024 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| #### 1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1290 |
| 1.2. | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1.3. | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.4. | Количество индивидуальных застройщиков, которым предоставлен заем на строительство жилья | "ГП" | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |

### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| #### 1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы | X | Человек | 627 | 2022 | 1290 | 1323 | 1290 | 1290 |  |  |  | Выплаты физическим лицам | ВП | Да | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении жилья |
| 1.1.1. | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции | X | Человек | - | 2022 | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | Выплаты физическим лицам | ВП | Да | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |
| 1.2.1. | Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции | X | Человек | - | 2022 | 1 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | Выплаты физическим лицам | ВП | Да | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |
| 1.3.1. | Предоставлены субсидии гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Предоставлено займов на строительство жилья индивидуальным застройщикам | X | Человек | 358 | 2022 | 210 |  |  |  |  |  |  | Выплаты физическим лицам | ВП | Нет | Количество индивидуальных застройщиков, которым предоставлен заем на строительство жилья |
| 1.4.1. | Предоставлены займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта 3

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| #### 1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы | 807 10 03 09 3 03 73840 500 | 244 892,6 | 102 046,8 | 102 046,8 | 1 127 011,4 |  |  |  | 1 575 997,6 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 244 892,6 | 102 046,8 | 102 046,8 | 1 127 011,4 |  |  |  | 1 575 997,6 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 244 892,6 | 102 046,8 | 102 046,8 | 1 127 011,4 |  |  |  | 1 575 997,6 |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции | 807 10 03 09 3 03 73870 500 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 510,0 |  |  |  | 3 910,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 1 400,0 |  |  | 2 510,0 |  |  |  | 3 910,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 1 400,0 |  |  | 2 510,0 |  |  |  | 3 910,0 |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции | 807 10 03 09 3 03 73890 500 | 252,2 | 6 063,0 | 0,0 | 1 724,0 |  |  |  | 8 039,2 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 252,2 | 6 063,0 |  | 1 724,0 |  |  |  | 8 039,2 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 252,2 | 6 063,0 | 0,0 | 1 724,0 |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Предоставлено займов на строительство жилья индивидуальным застройщикам | 807 09 3 03 | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 230 000,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 230 000,0 |  |  |  |  |  |  | 230 000,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту: |  |  | 476 544,8 | 108 109,8 | 102 046,8 | 1 131 245,4 |  |  |  | 1 817 946,8 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  | 246 544,8 | 108 109,8 | 102 046,8 | 1 131 245,4 |  |  |  | 1 587 946,8 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 230 000,0 |  |  |  |  |  |  | 230 000,0 |

### 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта 3 в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 892,6 |
| 1.2 | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,0 |
| 1.3 | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252,2 |
| 1.4 | Предоставлено займов на строительство жилья индивидуальным застройщикам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 000,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 544,8 |

### Приложение

к паспорту ведомственного проекта "Оказание

финансовой поддержки в приобретении

(строительстве) жилья"

План

реализации ведомственного проекта "Оказание финансовой

поддержки в приобретении (строительстве) жилья"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| #### 1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1290 | 2 911 140,8 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1290 | 244 892,6 | Отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2024 | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1290 | 244 892,6 | Заявка |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2024 | 25.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1290 | 244 892,6 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1290 | 244 892,6 | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1323 | 652 145,4 | Отчет |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1323 | 652 145,4 | Заявка |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 25.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1323 | 652 145,4 | Платежное поручение |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1323 | 652 145,4 | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1290 | 887 091,4 | Отчет |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1290 | 887 091,4 | Заявка |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 25.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1290 | 887 091,4 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1290 | 887 091,4 | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 6 | 1 400,0 | Отчет |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 6 | 1 400,0 | Заявка |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 25.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 6 | 1 400,0 | Платежное поручение |
| 1.4.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 6 | 1 400,0 | Отчет |
| 1.5. | Мероприятие "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции" в 2025 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 10 | 2 510,0 | Отчет |
| 1.5.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 10 | 2 510,0 | Заявка |
| 1.5.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 25.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 10 | 2 510,0 | Платежное поручение |
| 1.5.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 10 | 2 510,0 | Отчет |
| 1.6. | Мероприятие "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции" в 2026 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 10 | 2 510,0 | Отчет |
| 1.6.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 10 | 2 510,0 | Заявка |
| 1.6.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 25.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 10 | 2 510,0 | Платежное поручение |
| 1.6.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 10 | 2 510,0 | Отчет |
| 1.7. | Мероприятие "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1 | 252,2 | Отчет |
| 1.7.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2024 | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1 | 252,2 | Заявка |
| 1.7.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2024 | 25.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1 | 252,2 | Платежное поручение |
| 1.7.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 1 | 252,2 | Отчет |
| 1.8.1. | Мероприятие "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 20 | 1 724,0 | Отчет |
| 1.8.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 20 | 1 724,0 | Заявка |
| 1.8.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 25.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 20 | 1 724,0 | Платежное поручение |
| 1.8.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 20 | 252,2 | Отчет |
| 1.9. | Мероприятие "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 20 | 1 724,0 | Отчет |
| 1.9.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 20 | 1 724,0 | Заявка |
| 1.9.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 25.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 20 | 1 724,0 | Платежное поручение |
| 1.9.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Человек | 20 | 1 724,0 | Отчет |
| 1.10. | Мероприятие "Предоставлено займов на строительство жилья индивидуальным застройщикам" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деревянко П.А. - генеральный директор ГУП "Фонд поддержки ИЖС" | x | Человек | 210 | 230 000,0 | Отчет |
| 1.10.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2024 | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деревянко П.А. - генеральный директор ГУП "Фонд поддержки ИЖС" | x | Человек | 210 | 230 000,0 | Договор |
| 1.10.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деревянко П.А. - генеральный директор ГУП "Фонд поддержки ИЖС" | x | Человек | 210 | 230 000,0 | Платежное поручение |
| 1.10.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деревянко П.А. - генеральный директор ГУП "Фонд поддержки ИЖС" | x | Человек | 210 | 230 000,0 | Отчет |

## VIII. Паспорт ведомственного проекта "Предоставление

земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой

микрорайонов ИЖС" (далее - ведомственный проект 4)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

### 1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | "Предоставление земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС" | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Козлитина Оксана Петровна | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Руководитель ведомственного проекта | Давыдова Альмира Игоревна | Заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Администратор ведомственного проекта | Давыдова Альмира Игоревна | Заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы | Деревянко Павел Александрович | Генеральный директор ГУП "Фонд поддержки ИЖС" |  |  |
| Целевые группы | Население Белгородской области |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 2. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  |  |

### 2. Показатели ведомственного проекта 4

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### 1. | Задача "Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность построенных инженерных сетей | "ГП" | Прогрессирующий | км | 300,1 | 2022 | 150 | - | - | - | - | - | - | Да |
| 1.2. | Количество предоставленных земельных участков под ИЖС | "ГП" | Прогрессирующий | штук | 2 059 | 2022 | 1 700 | - | - | - | - | - | - | Да |

### 3. Помесячный план достижения показателей

ведомственного проекта 4 в 2024 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| #### 1. | Задача "Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность построенных инженерных сетей | "ГП" | Км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 1.2. | Количество предоставленных земельных участков под ИЖС | "ГП" | Штука | 70 | 140 | 260 | 410 | 550 | 670 | 750 | 840 | 9701 | 1300 | 1500 | 1700 |

### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 4

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| #### 1. | Задача "Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС | x | Км | 300,1 | 2022 | 150 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Нет | Протяженность построенных инженерных сетей |
| 1.1.1. | Обеспечение земельных участков в микрорайонах ИЖС инженерной инфраструктурой за счет средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам | x | Штук | 2 059 | 2022 | 1 700 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Нет | Количество предоставленных земельных участков под ИЖС |
| 1.2.1. | Повышение объемов ввода жилья, построенного населением, путем предоставления льготных земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта 4

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| #### 1. | Задача "Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС | 807 05 02 09 3 04 43780 400 | 300 000,0 |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 300 000,0 |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам | 807 09 3 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  |  | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 300 000,0 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 300 000,0 |

### 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта 4 в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Задача "Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,0 |
| 1.2. | Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 |

### Приложение

к паспорту ведомственного проекта "Предоставление

земельных участков и обустройство инженерной

инфраструктурой микрорайонов ИЖС"

План

реализации ведомственного проекта "Предоставление земельных

участков и обустройство инженерной инфраструктурой

микрорайонов ИЖС"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| #### 1. | Задача "Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | x | x | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | x | 150 | 300 000,0 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Км | 150 | 300 000,0 | Отчет |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для выполнения работ" | 01.01.2024 | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Км | 150 | 300 000,0 | Постановление |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Км | 150 | 300 000,0 | Платежное поручение |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка "Представлен отчет" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Км | 150 | 300 000,0 | Отчет |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для выполнения работ" | 01.01.2025 | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Км | 150 | 300 000,0 | Постановление |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для выполнения работ" | 01.01.2024 | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Км | 150 | 300 000,0 | Постановление |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Км | 150 | 300 000,0 | Платежное поручение |
| 1.1.3.3 | Контрольная точка "Представлен отчет" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Км | 150 | 300 000,0 | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Штука | 5 200 | - | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Штука | 1 700 | - | Отчет |
| 2.1.2. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Штука | 1 700 | - | Распоряжение |
| 2.1.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2024 | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Штука | 1 700 | - | Отчет |
| 2.1.4. | Контрольная точка "Представлен отчет" | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | x | Штука | 1 700 | - | Отчет |

## IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация мер

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство строительства Белгородской области Козлитина Оксана Петровна - министр строительства Белгородской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области" |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | ГП РФ | Человек | 29 | 2022 | 6 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | Министерство строительства Белгородской области |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Прогрессирующий | ГП РФ | Человек | 311 | 2022 | 202 | 227 | 191 | 158 | 158 | 158 | 158 | Министерство строительства Белгородской области |
| 1.3. | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | ГП | Человек | 19 | 2022 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Министерство строительства Белгородской области |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2024 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | ГП РФ | Человек | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | ГП РФ | Человек | 0 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 37 | 37 | 202 |
| 1.3. | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | ГП | Человек | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | Человек | 29 | 2022 | 6 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия |
| 1.1.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | Человек | 311 | 2022 | 202 | 227 | 191 | 158 | 158 | 158 | 158 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.2.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством | Выплаты физическим лицам | Человек | 19 | 2022 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия |
| 1.3.1. | Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 807 09 4 01 | 644 209,1 | 726 453,7 | 579 553,4 | 597 994,6 | 597 994,6 | 597 994,6 | 597 994,6 | 4 342 194,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 644 209,1 | 726 453,7 | 579 553,4 | 597 994,6 | 597 994,6 | 597 994,6 | 597 994,6 | 4 342 194,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 33 227,4 | 33 724,1 | 37 239,1 | 32 746,9 | 32 746,9 | 32 746,9 | 32 746,9 | 235 178,2 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 642 739,70 | 725 420,90 | 577 166,20 | 593 130,10 | 593 130,10 | 593 130,10 | 593 130,10 | 4 317 847,2 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, всего, в том числе: | 807 10 03 09 4 01 51350 300 807 10 03 09 4 01 51350 500 807 10 03 09 4 01 51760 300 807 10 03 09 4 01 51760 500 | 27 661,3 | 28 273,6 | 28 952,0 | 27 882,4 | 27 882,4 | 27 882,4 | 27 882,4 | 196 416,5 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 27 661,3 | 28 273,6 | 28 952,0 | 27 882,4 | 27 882,4 | 27 882,4 | 27 882,4 | 196 416,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 27 661,3 | 28 273,6 | 28 952,0 | 27 882,4 | 27 882,4 | 27 882,4 | 27 882,4 | 196 416,5 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 26 191,9 | 27 240,8 | 26 662,4 | 27 882,4 | 27 882,4 | 27 882,4 | 27 882,4 | 191 624,7 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего, в том числе: | 807 10 04 09 4 01 70820 500 807 10 04 09 4 01 R0820 500 | 616 547,8 | 698 180,1 | 547 171,0 | 570 112,2 | 570 112,2 | 570 112,2 | 570 112,2 | 4 142 347,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 616 547,8 | 698 180,1 | 547 171,0 | 570 112,2 | 570 112,2 | 570 112,2 | 570 112,2 | 4 142 347,7 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 5 566,1 | 5 450,5 | 4 856,7 | 4 864,5 | 4 864,5 | 4 864,5 | 4 864,5 | 35 331,3 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  | 616 547,8 | 698 180,1 | 547 171,0 | 565 247,7 | 565 247,7 | 565 247,7 | 565 247,7 | 4 122 889,7 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством, всего, в том числе: | 807 09 4 01 | 31 282,80 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 88 565,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 31 282,80 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 88 565,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 31 282,80 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 9 547,10 | 88 565,4 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Реализация мер по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан"

План

реализации комплекса процессных мероприятий "Реализация мер

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| #### 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" в 2024 году | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Закон Белгородской области | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Приказ Минстроя России | - |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" в 2025 году | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Закон Белгородской области | - |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Приказ Минстроя России | - |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" в 2026 году | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - |
| 2.2.2.К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Закон Белгородской области | - |
| 2.2.2.К.2 | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Приказ Минстроя России | - |
| 2.2.2.К.3 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 2.2.2.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" в 2024 году | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Закон Белгородской области | - |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Постановление |  |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 1.3.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" в 2025 году | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Закон Белгородской области | - |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.12.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Постановление | - |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 31.12.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" в 2026 году | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Закон Белгородской области | - |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Постановление | - |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 3.3. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством" | X | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | X | - |
| 3.3.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством" в 2024 году | 31.12.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Приказ Минстроя России | - |
| 3.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Выписка из реестра | - |
| 3.3.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Постановление |  |
| 3.3.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет | - |
| 3.3.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2024 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.4.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством" в 2025 году | 31.12.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Приказ Минстроя России |  |
| 3.4.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Выписка из реестра |  |
| 3.4.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Постановление |  |
| 3.4.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.4.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.4.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством" в 2026 году | 31.12.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Приказ Минстроя России |  |
| 3.4.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Выписка из реестра |  |
| 3.4.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Постановление |  |
| 3.4.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.4.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2026 | Давыдова А.И. - заместитель министра области - начальник департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области | Отчет |  |

## X. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение

деятельности органов власти и прочих государственных

и подведомственных учреждений" (далее - комплекс

процессных мероприятий 2)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 28.12.2024 N 692-пп)

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство строительства Белгородской области - Козлитина Оксана Петровна - министр строительства Белгородской области |
| --- | --- |
|  | Управление государственного жилищного надзора Белгородской области - Бредихин Михаил Иванович |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области" |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### Задача 1 "Поддержка некоммерческих организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подготовленных площадок под комплексное развитие территорий | Прогрессирующий | ГП | Единица | 5 | 2022 | 5 |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Белгородской области |
| #### Задача 2 "Обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области и государственных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области | Прогрессирующий | ГП | Человек | 64 | 2022 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | Министерство строительства Белгородской области |
| Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности управления государственного жилищного надзора Белгородской области | Прогрессирующий | ГП | Человек | 35 | 2022 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Управления государственного жилищного надзора Белгородской области |
| #### Задача 3 "Выполнение сводных показателей государственных заданий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства | Прогрессирующий | ГП | Единица | 160 | 2022 | 92 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Министерство строительства Белгородской области |
| Количество заключений, выданных по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Прогрессирующий | ГП | Единица | 8 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Министерство строительства Белгородской области |

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Поддержка некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовлены площадки под комплексное развитие территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 8 | 2022 | 5 |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных площадок под комплексное развитие территорий |
| 1.1.1. | Обновление территорий общего пользования городских округов и поселений в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории за счет средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2. | Обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области и государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | "Обеспечена деятельность министерства строительства Белгородской области" | Осуществление текущей деятельности | Человек | 64 | 2022 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области |
| 2.1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности министерства, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | "Обеспечена деятельность управления государственного жилищного надзора Белгородской области" | Осуществление текущей деятельности | Человек | 35 | 2022 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности управления государственного жилищного надзора Белгородской области |
| 2.2.1. | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг для обеспечения функций управления государственного жилищного надзора области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3. | Выполнение сводных показателей государственных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ "УКС Белгородской области" | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 160 | 2022 | 92 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства |
| 3.1.1. | Проведен строительный контроль объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области "Управление государственной экспертизы" | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 8 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество заключений, выданных по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |
| 3.2.1. | Выданы заключения по результатам проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 807 09 4 02 | 529 483,9 | 301 202,3 | 311 997,7 | 311 997,7 | 311 997,7 | 311 997,7 | 311 997,7 | 2 390 674,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 529 483,9 | 301 202,3 | 311 997,7 | 311 997,7 | 311 997,7 | 311 997,7 | 311 997,7 | 2 390 674,7 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовлены площадки под комплексное развитие территорий, всего, в том числе: | 807 04 12 09 4 02 60850 600 | 169 082,2 |  |  |  |  |  |  | 169 082,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 169 082,2 |  |  |  |  |  |  | 169 082,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. "Обеспечена деятельность министерства строительства Белгородской области", всего, в том числе: | 807 01 13 09 4 02 0019 100 807 01 13 09 4 02 0019 200 807 01 13 09 4 02 0019 800 | 101 611,0 | 99 124,0 | 102 316,0 | 112 977,0 | 112 977,0 | 112 977,0 | 112 977,0 | 754 959,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 101 611,0 | 99 124,0 | 102 316,0 | 112 977,0 | 112 977,0 | 112 977,0 | 112 977,0 | 754 959,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. "Обеспечена деятельность управления государственного жилищного надзора Белгородской области", всего, в том числе: | 819 05 05 09 4 02 00190 100 819 05 05 09 4 02 00190 200 819 05 05 09 4 02 00190 800 819 05 05 09 4 02 00190 300 | 49 954,0 | 50 154,0 | 51 850,0 | 51 850,0 | 51 850,0 | 51 850,0 | 51 850,0 | 359 358,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 49 954,0 | 50 154,0 | 51 850,0 | 51 850,0 | 51 850,0 | 51 850,0 | 51 850,0 | 359 358,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ "УКС Белгородской области", ГАО Белгородской области "Управление государственной экспертизы" всего, в том числе: | 807 04 12 09 4 02 00590 600 | 208 836,7 | 151 924,3 | 157 831,7 | 213 114,4 | 213 114,4 | 213 114,4 | 213 114,4 | 1 371 050,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 208 836,7 | 151 924,3 | 157 831,7 | 213 114,4 | 213 114,4 | 213 114,4 | 213 114,4 | 1 371 050,3 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение деятельности органов власти и

прочих государственных и подведомственных учреждений"

План

реализации комплекса процессных мероприятий "Обеспечение

деятельности органов власти и прочих государственных

и подведомственных учреждений"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| #### 1. | Задача 1 "Поддержка некоммерческих организаций" |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Подготовлены площадки под комплексное развитие территорий" | 31.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Подготовлены площадки под комплексное развитие территорий" в 2024 году | 31.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены документы для оказания услуги" | 15.01.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Соглашение |  |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение" | 20.01.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Приказ |  |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Платежное поручение |  |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка "Представлен отчет" | 31.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |  |
| #### 2. | Задача 2 "Обеспечение деятельности министерства строительства Белгородской области и государственных учреждений" |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результата) "Обеспечена деятельность министерства строительства Белгородской области" | X | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | - |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность управления государственного жилищного надзора Белгородской области" | X | Бредихин М.И. - начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | - |
| #### 3. | Задача 3 "Выполнение сводных показателей государственных заданий" |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ "УКС Белгородской области" | 31.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ "УКС Белгородской области" в 2024 году | 31.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено" | 15.01.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Приказ |  |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 10.01.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Соглашение |  |
| 3.1.1.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 15.04.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Платежное поручение |  |
| 3.1.1.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 15.01.2025 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ "УКС Белгородской области" в 2025 году | 31.12.2025 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | x |  |
| 3.2.1. | Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01.2025 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Приказ |  |
| 3.2.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 10.01.2025 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Соглашение |  |
| 3.2.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 15.04.2025 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.2.4. | Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 15.01.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ "УКС Белгородской области" в 2026 году | 31.12.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | x |  |
| 3.3.1. | Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Приказ |  |
| 3.3.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 10.01.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Соглашение |  |
| 3.3.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 15.04.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.3.4. | Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 31.12.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ОГБУ "УКС Белгородской области" в 2027 году | 31.12.2027 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | x |  |
| 3.4.1. | Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01.2027 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Приказ |  |
| 3.4.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 10.01.2027 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Соглашение |  |
| 3.4.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 15.04.2027 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.4.4. | Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 31.12.2027 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области "Управление государственной экспертизы" | x | Министерство строительства Белгородской области | x |  |
| 3.3.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области "Управление государственной экспертизы" в 2024 году | 31.12.2024 | Министерство строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.3.1.1. | Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Приказ |  |
| 3.3.1.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 01.04.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Соглашение |  |
| 3.3.1.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 01.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Платежное поручение |  |
| 3.3.1.4. | Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 31.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области "Управление государственной экспертизы" в 2025 году | x | Министерство строительства Белгородской области | x |  |
| 3.4.1. | Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Приказ |  |
| 3.4.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 01.04.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Соглашение |  |
| 3.4.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 01.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Платежное поручение |  |
| 3.4.4. | Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 31.12.2024 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области "Управление государственной экспертизы" в 2026 году | x | Министерство строительства Белгородской области | x |  |
| 3.5.1. | Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Приказ |  |
| 3.5.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 01.04.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Соглашение |  |
| 3.5.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 01.12.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Платежное поручение |  |
| 3.5.4. | Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 31.12.2026 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |
| 3.6. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственного задания ГАО Белгородской области "Управление государственной экспертизы" в 2027 году | x | Министерство строительства Белгородской области | x |  |
| 3.6.1. | Контрольная точка Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01.2027 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Приказ |  |
| 3.6.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 01.04.2027 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Соглашение |  |
| 3.6.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 01.12.2027 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Платежное поручение |  |
| 3.6.4. | Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 31.12.2027 | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | Отчет |  |

## Приложение N 1

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей Белгородской области"

Перечень

объектов капитального строительства на 2024 - 2026 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование заказчиков, отраслей, объектов | Вид собственности | Проектная мощность, площадь, кв. м | Сметная стоимость | Ожидаемый остаток средств на 01.01.2024 | ВСЕГО 2024 год | в том числе по источникам: |  |  |  | ВСЕГО 2025 год | в том числе по источникам: |  |  |  | ВСЕГО 2026 год | в том числе по источникам: |  |  |  | Ввод мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет, софинансирование | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет, софинансирование | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет, софинансирование | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Министерство строительства Белгородской области |  |  |  |  | 401 294,7 | 70 999,9 | 2 958,4 | 327 336,4 |  | 494 779,8 |  |  | 494 779,8 |  | 476 647,3 |  |  | 476 647,3 |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона ИЖС "Юго-Западный район" города Белгорода | областная | 15,559 км | 1 527 942 | 679 644 | 401 294,7 | 70 999,9 | 2 958,4 | 327 336,4 |  | 494 779,8 |  |  | 494 779,8 |  | 476 647,3 |  |  | 476 647,3 |  | 2026 г. |
| Жилищное строительство |  |  |  |  | 250 000,0 |  |  | 250 000,0 |  | 350 000,0 |  |  | 350 000,0 |  | 350 000,0 |  |  | 350 000,0 |  |  |
| Строительство жилых помещений для многодетных семей | областная |  |  |  | 250 000,0 |  |  | 250 000,0 |  | 350 000,0 |  |  | 350 000,0 |  | 350 000,0 |  |  | 350 000,0 |  | 2026 г. |

--------------------------------

<*> Информация о решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Белгородской области, предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Белгородской области, о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Белгородской области на 2024 - 2026 годы утверждается постановлением Правительства Белгородской области "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2024 - 2026 годы".

## Приложение N 2

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных

и городских округов Белгородской области на софинансирование

расходных обязательств на предоставление социальных выплат

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2024 N 692-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), и регламентирует цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования области) на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 (далее соответственно - субсидия, мероприятие).

1.2. Субсидия, источниками финансового обеспечения которой являются средства федерального и областного бюджетов, предоставляется бюджетам муниципальных образований области, отобранных для участия в мероприятии программы в соответствии с разделом II Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные в пункте 1.3 раздела I Порядка.

1.3. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

1.4. Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидий является министерство строительства Белгородской области (далее - Министерство).

1.5. Средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований области на условиях софинансирования из местного бюджета в соответствии с предельным уровнем софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования области, установленным правовым актом Правительства Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

### II. Порядок проведения отбора муниципальных районов,

муниципальных и городских округов Белгородской области

для участия в мероприятии

2.1. Отбор муниципальных образований области для участия в мероприятии (далее - отбор) осуществляется Министерством ежегодно до 1 июля года, предшествующего планируемому.

2.2. В целях проведения отбора Министерство осуществляет следующие функции:

- проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от муниципальных образований области документов;

- доводит до сведения муниципальных образований области результаты отбора.

2.3. Для участия в отборе органы муниципальных образований области представляют в министерство строительства Белгородской области следующий комплект документов (заявку):

- титульный лист с надписью: "На отбор муниципальных образований области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Белгородской области" с указанием соответствующего года;

- сопроводительное письмо за подписью главы администрации муниципального образования области;

- заявку об участии в отборе по форме согласно приложению к Порядку;

- заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования области, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования области об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию области, действующего на дату представления заявки;

- утвержденный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате "xls").

2.4. Орган местного самоуправления муниципального образования области, не представивший в полном объеме документацию к указанному в извещении сроку, к участию в отборе не допускается.

2.5. Министерство рассматривает документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований области, и принимает решение о признании муниципального образования области прошедшим отбор либо об отклонении заявки.

Решение об отборе муниципальных образований области для участия в мероприятии оформляется протоколом.

2.6. Заявка может быть отклонена в случаях, если:

- заявка не отвечает требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела II Порядка, и (или) является неполной;

- заявка представлена с нарушением срока, указанного в извещении о проведении отбора.

2.7. Министерство информирует органы местного самоуправления муниципальных образований области о результатах отбора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения.

2.8. Критериями отбора муниципальных образований области для участия в мероприятии являются:

- муниципальное образование области ежегодно до 1 июля года, предшествующего планируемому, изъявляет желание участвовать в мероприятии в планируемом году (письмо муниципального образования области и заявка на участие в отборе);

- наличие молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (список молодых семей - участников мероприятия по муниципальному образованию области);

- наличие финансовой возможности муниципального образования области на софинансирование расходных обязательств (гарантийное письмо или выписка из бюджета муниципального образования области).

### III. Порядок распределения субсидий

3.1. Министерство ежегодно при формировании заявки об участии Белгородской области в мероприятии на соответствующий финансовый год и на плановый период определяет объемы бюджетных средств, выделяемых из областного бюджета в целях софинансирования мероприятия, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, приведенными в приложении N 5 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.

3.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня доведения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведений о размере субсидии из федерального бюджета, предоставляемой бюджету Белгородской области на планируемый год, до Правительства Белгородской области Министерство осуществляет распределение средств субсидии между бюджетами муниципальных образований области по методике, установленной пунктом 3 - раздела III Порядка.

3.3. Распределение средств между бюджетами муниципальных образований области, отобранными для участия в мероприятии, осуществляется по следующей методике:

Ci = (Cфб + Cоб) x Зi / SUM Зi,

где:

Ci - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области за счет средств федерального или областного бюджета;

Cфб - размер средств федерального бюджета, предусмотренных бюджетом Белгородской области на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий;

Cоб - размер средств бюджета Белгородской области, предусмотренных на реализацию мероприятия на соответствующий финансовый год;

Зi - размер средств бюджета i-го муниципального образования области, предусмотренных на финансирование мероприятия в планируемом году по муниципальному образованию.

Субсидия бюджету i-го муниципального образования области предоставляется в размере, кратном размеру социальной выплаты на обеспечение жильем одной молодой семьи, за счет увеличения (уменьшения) доли средств федерального бюджета и доли средств областного бюджета.

3.4. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта муниципального образования области об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Белгородской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) возврат муниципальным образованием области неиспользованного остатка субсидии в областной бюджет.

3.5. Распределение средств федерального и областного бюджетов между бюджетами муниципальных образований области утверждается в форме приложения к закону Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3.6. На основании утвержденного списка претендентов в пределах средств, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий год, Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления средств федерального бюджета в бюджет области формирует заявку на выделение средств для предоставления социальных выплат молодым семьям в разрезе муниципальных образований области, представляет ее в министерство финансов и бюджетной политики области на бумажном носителе и в электронном виде.

3.7. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

3.8. В целях предоставления социальных выплат поступившие в местный бюджет средства в размере, необходимом для предоставления социальной выплаты, перечисляются на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей местного бюджета.

Перечисление средств, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей местного бюджета, осуществляется в срок не позднее двадцать пятого числа последнего месяца квартала, в котором осуществлено перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований области.

Перечисление средств, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей местного бюджета, осуществляется на основании представленных в территориальный орган Федерального казначейства или финансовый орган муниципального образования органами местного самоуправления утвержденных списков получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого получателя.

### IV. Порядок предоставления субсидии

4.1. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования области, отобранного для участия в мероприятии, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного Министерством с органом местного самоуправления муниципального образования области в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области (далее - соглашение).

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.2. Перечисление субсидии в бюджет муниципального района образования области осуществляется в соответствии с разделом VIII Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года N 410-пп.

4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования области представляют в Министерство сведения и отчетность о реализации мероприятия по формам и в сроки, установленные соглашением.

4.4. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств субсидии Министерство на основании заявок, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований области, направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области предложения по изменению объема софинансирования предоставляемых субсидий бюджетам муниципальных образований Белгородской области в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений в закон Белгородской области об областном бюджете Министерство направляет дополнительную заявку на выделение средств федерального и областного бюджетов для предоставления субсидий в разрезе муниципальных образований области.

### V. Заключительные положения

5.1. Достижение значения показателя результативности использования субсидий определяется Министерством по итогам финансового года на основании сравнения фактического и планового значений индикатора, которым является количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

5.2. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием области условий ее предоставления подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

### Приложение

к Порядку распределения и предоставления субсидий

из бюджета Белгородской области бюджетам

муниципальных районов, муниципальных и

городских округов Белгородской области

на софинансирование расходных обязательств

на предоставление социальных выплат молодым

семьям на приобретение (строительство) жилья

Заявка об участии в отборе муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области для реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 20__ году Администрация _________________________________________________________ (наименование муниципального района, муниципального или городского округа) заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 20__ году и, в случае признания победителем указанного отбора, выражает готовность подписать соглашение об условиях перечисления средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия в _____ году, обеспечить контроль за их расходованием и представлять отчетность об использовании этих средств на условиях, предусмотренных указанным соглашением. Для участия в отборе администрация _______________________________________ (наименование муниципального района, муниципального или городского округа) информирует:

| Объем бюджетных средств, предусмотренных в планируемом году органом местного самоуправления в целях софинансирования мероприятия из местного бюджета (тыс. рублей) |  |
| --- | --- |
| Общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не являющихся участниками мероприятия, по состоянию на 1 января текущего года (семей) |  |
| Общее количество молодых семей - участников мероприятия, по состоянию на 1 января текущего года (семей) |  |
| Количество молодых семей, которые исключены из участников мероприятия в предыдущем году (всего семей), в том числе: |  |
| по причине достижения предельного возраста участия в мероприятии одного из членов молодой семьи (семей) |  |
| по причине самостоятельного улучшения жилищных условий (семей) |  |

| Глава администрации муниципального района, муниципального или городского округа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.П. (подпись, дата) |  | (расшифровка подписи) |

## Приложение N 4

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов

и городских округов Белгородской области на предоставление

субсидий на оказание поддержки участникам специальной

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской

области и Херсонской области в приобретении (строительстве)

жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Правительства Белгородской области от 03.06.2024 N 231-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов (далее - Порядок, субвенция соответственно) определяет условия расходования и учета средств на предоставление субвенций из областного бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), полученным в кредитных или иных организациях (далее - субсидия) в течение 5 лет с момента заключения договора о предоставлении жилищного (ипотечного) кредита (займа), в случае если такой договор заключен в период, указанный в части 1 статьи 2 закона Белгородской области от 17 июня 2020 года N 484 "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования".

2. Средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области в пределах субвенций, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство строительства Белгородской области (далее - Министерство), которому как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субвенций.

4. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области ежемесячно в целях предоставления субсидий гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, указанным в пункте 5 Порядка предоставления субсидий гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), полученным в кредитных или иных организациях (далее - Порядок предоставления субсидий), утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 4 марта 2024 года N 76-пп, на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом) в размере 6 процентов годовых на остаток задолженности по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или иных организациях.

5. Муниципальные районы и городские округа Белгородской области поступившие субвенции, выданные на цели, указанные в пунктах 1, 3 Порядка предоставления субсидий, расходуют на предоставление субсидий.

6. Комиссия по вопросам предоставления субсидий, созданная при администрации муниципального района или городского округа Белгородской области, ежемесячно в срок до 18 числа направляет в орган социальной защиты населения администрации муниципального района или городского округа Белгородской области (далее - ОСЗН) правовой акт администрации муниципального района и городского округа Белгородской области о предоставлении субсидий.

7. ОСЗН ежемесячно в срок до 20 числа направляет в Министерство заявку на перечисление денежных средств на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к Порядку предоставления субсидий.

8. Перечисление субвенций осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

9. ОСЗН ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчетность о перечислении средств гражданам, имеющим право на получение субсидии.

10. Результатом предоставления субвенций является количество граждан, указанных в пункте 4 Порядка, которым предоставлена субсидия.

11. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием Белгородской области условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.